***Diário de Bordo* Período: Outubro e Novembro**

**Tema do Projeto: Pega Info – Site comparador de peças de informática**

Integrantes do grupo

Bruno Marques Ferreira

Caio César dos Santos Albino

Leonardo Pucci

Matheus De La Torre Farias

Matheus Ernesto dos Santos

Ricardo Gomes dos Santos

Tiago Alves Lessa Muniz

Dificuldades encontradas no decorrer do desenvolvimento das atividades

Dificuldade encontrada na realização de tarefas que necessitavam do uso de programas mais pesados para os dispositivos dos membros do grupo (Ex: Gimp, Visual Studio, Android Studio ...).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data do inicio da tarefa** | **Atividade realizadas no periodo** | **Responsável** | **Previsão de Término** |
| 14 de Setembro de 2021 | Desenvolvimento do Canvas do Projeto | Bruno Marques | 19/10/2021 |
| 14 de Setembro de 2021 | Criação e Finalização do Vídeo Pitch | Leonardo Pucci | 19/10;2021 |
| 1 de Outubro de 2021 | Atualização do Diário de Bordo, Cronograma de Atividades e organização das atividades do grupo | Leonardo Pucci | 30/11/2021 |
| 1 de Outubro de 2021 | Programação do Aplicativo | Matheus Ernesto | 31/10/2021 |
| 19 de Outubro de 2021 | Construção da Pré Monografia | Leonardo Pucci | 26/10/2021 |
| 26 de Outubro de 2021 | Produção Final de Vídeo – Parte 1 | Todos os Integrantes | 9/11/2021 |